513

АДМИНИСТРАЦИЯ

Самойловского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2022г. № 896

Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы»

# В редакции постановления от 11.08.2023г. № 677, от 25.12.2023г. № 1037, от 24.06.24 №355,  от 04.12.24 №732,  от 19.12.24 №833,  от 21.05.25 №342)

# В целях реализации положений Федерального закона от 08 ноября  2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ», ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Самойловского муниципального района  Саратовской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. С 01 января 2023 года считать утратившим силу постановления администрации Самойловского муниципального района Саратовской области:

- от 25.12.2019 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы»;

- от 13.03.2020  № 173 «О внесении изменений в постановление администрации Самойловского муниципального района от 25.12.2019 г. № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы»;

- от 18.05.2020  № 302 «О внесении изменений в постановление администрации Самойловского муниципального района от 25.12.2019 г. № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы»;

- от 09.07.2020  № 398 «О внесении изменений в постановление администрации Самойловского муниципального района от 25.12.2019 г. № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы»;

- от 14.09.2020  № 509 «О внесении изменений в постановление администрации Самойловского муниципального района от 25.12.2019 г. № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы»;

- от 15.12.2020  № 767 «О внесении изменений в постановление администрации Самойловского муниципального района от 25.12.2019 г. № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы»;

- от 15.01.2021г. № 7 «О внесении изменений в постановление администрации Самойловского муниципального района от 25.12.2019 г. № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы»;

- от 03.02.2021г. № 70 «О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Самойловского муниципального района Саратовской области от 25.12.2019 № 949»;

- от 24.03.2021г. № 195 «О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Самойловского муниципального района Саратовской области от 25.12.2019 № 949»;

- от 31.05.2021г. № 356 «О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Самойловского муниципального района Саратовской области от 25.12.2019 № 949»;

- от 15.12.2021г. № 754 «О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Самойловского муниципального района Саратовской области от 25.12.2019 № 949»;

- от 21.01.2022г. № 26 «О внесении изменений в постановление администрации Самойловского муниципального района Саратовской области от 25.12.2019 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы» (в ред. постановления от 15.12.2021 № 754)»;

- от 01.03.2022г. № 138 «О внесении изменений в постановление администрации Самойловского муниципального района Саратовской области от 25.12.2019 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы» (в ред. постановления от 15.12.2021 № 754)»;

- от 05.04.2022г. № 207«О внесении изменений в постановление администрации Самойловского муниципального района Саратовской области от 25.12.2019 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы» (в ред. постановления от 15.12.2021 № 754)»;

- от 22.12.2022г. № 866  «О внесении изменений в постановление администрации Самойловского муниципального района Саратовской области от 25.12.2019 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы» (в ред. постановления от 15.12.2021 № 754, от 01.03.2022г. № 138, от 05.04.2022г. № 207)».

3.  Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Самойловского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Самойловского муниципального

района Саратовской области    	                                          М.А. Мельников

Приложение к постановлению

администрации Самойловского

муниципального района

от 30.12.2022г. № 896

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района на 2025-2027 годы

- Паспорт программы

| Наименование Программы | муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района на 2025-2027 годы». |
| --- | --- |
| Заказчик | администрация Самойловского муниципального района Саратовской области. |
| Ответственный исполнитель | администрация Самойловского муниципального района Саратовской области. |
| Разработчик | отдел архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Самойловского муниципального района. |
| Цель Программы | содействие экономическому росту муниципального района, а также повышение уровня жизни населения за счет совершенствования дорожной сети, приведения дорог к состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения согласно требованиям Государственного стандарта Российской Федерации. |
| Задачи Программы | - обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; - улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения; - обеспечение бесперебойного и безопасного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. |
| Сроки и этапы реализации программы реализации Программы | 2025 – 2027 годы 1. техническое обследование основных автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района; 2. составление ведомостей дефектов, подготовка сметной документации; 3. проведение ремонта автомобильных дорог; 4. заключение договора на осуществление строительного контроля при проведении ремонтных работ; 5. выполнение работ по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - администрация Самойловского муниципального района Саратовской области. -организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании заключения муниципальных контрактов с администрацией Самойловского МО |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования мероприятий программы в 2025-2027 годы составляет 115 798 900,00 руб., в том числе: 2025 год – 36 964 400,00 руб., 2026 год – 38 778 500,00 руб., 2027 год – 40 056 000,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; - улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения; - сокращение количества ДТП |
| Организация управления реализацией Программы | - управление реализацией программы осуществляется главой Самойловского муниципального района |
| Целевой показатель | - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района Саратовской области – 182,763 км |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

Среди обращений граждан самым актуальным является вопрос о состоянии автомобильных дорог района.

Неудовлетворительная транспортная доступность и качество дорог являются причиной ряда негативных социальных последствий, включая:

- снижение качества и увеличение стоимости товаров и услуг из-за трудностей доставки;

- высокий уровень ДТП и большое количество людей, получивших увечья;

- увеличение расходов на ремонт автотранспорта.

От уровня технико-эксплуатационного состояния дорог общего пользования во многом зависит качество жизни населения.

В связи с вышеизложенным возникает необходимость повышения качества дорог общего пользования местного значения посредством приведения технико-эксплуатационного состояния дорожного покрытия к нормативным требованиям.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов власти и управления Самойловского муниципального района, других организаций, что обуславливает необходимость применения программных методов.

- 2. Основные цели и задачи программы, сроки ее реализации

Автомобильные дороги в районе, в большинстве, не отвечают нормативным требованиям, как в части технических параметров, так и в части безопасности движения.

Приведение в нормативное состояние существующей сети дорог окажет существенное воздействие на улучшение инфраструктуры населенных пунктов Самойловского муниципального района.

Реализация мероприятий по улучшению состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения предусмотрена в программе. Программа предусматривает комплексный подход к решению проблемы перехода от практики выполнения работ на отдельных участках дорог к отработке маршрутов и направлений, устанавливает приоритет дорожной политики и инструмент ее реализации, повысит эффективность использования выделяемых средств, позволит стимулировать развитие Самойловского муниципального района.

Реализация мероприятий программы позволит увеличить объемы работ по ремонту автомобильных дорог, окажет благоприятное воздействие на дорожное хозяйство.

Главной целью программы является удовлетворение спроса населения и потребностей экономики района в разветвленной сети автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, повышение уровня жизни населения за счет совершенствования дорожной сети, приведения дорог к состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения согласно требованиям Государственного стандарта Российской Федерации. Все требования стандарта являются обязательными и направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранения жизни, здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды.

Основными задачами программы для достижения поставленных целей в планируемый период являются:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым проходят школьные маршруты;

- сокращение транспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

- обеспечение круглогодичного транспортного сообщения;

- сокращение числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Кроме того, программа позволит:

- улучшить транспортно-эксплуатационное состояние существующей дорожной сети;

- повысить безопасность дорожного движения.

- Система программных мероприятий

Программой предусматривается ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района.

Работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования  должны обеспечить бесперебойное, удобное и безопасное движение транспорта в любое время года.

Комиссионное техническое обследование основных автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района показало, что основными причинами снижения скорости движения транспорта являются:

- разрушение покрытия проезжей части дорог, образование трещин, просадок, выбоин; на некоторых участках имеется ямочность;

- имеется искажение профиля откосов в виде впадин, углублений, взбугриваний;

- имеются заросшие кустарником участки дорог.

Организационные мероприятия программы включают в себя следующие этапы:

1. Определение участков дорог для выполнения ремонтных работ и работ по содержанию дорог. Составление дефектных ведомостей, подготовка сметной документации с определением сметной стоимости объектов.

2.  Проведение ценовой экспертизы сметной документации;

3. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог

4. Заключение договора на осуществление строительного контроля при проведении ремонтных работ;

5. Выполнение работ по ремонту  и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района.

Перечень объектов по ремонту и содержанию дорог в 2023-25 годах приведен в приложении. Приоритетным направлением программы является ремонт дорожной сети.

- Ресурсное обеспечение программы

Общая сумма затрат на реализацию мероприятий программы, включающей изготовление сметной документации, проведение ценовой экспертизы сметной документации, осуществление строительного контроля  и выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в 2025-2027 годы составляет 115 798 900,00 руб., в том числе:

2025 год – 36 964 400,00 руб.;

2026 год – 38 778 500,00 руб.;

2027 год – 40 056 000,00 руб.

5. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы включает организационную, экономическую и правовую составляющие, обеспечивающие управление программой и реализацию программных мероприятий.

Предложения об изменении положений программы вводятся в действие постановлением администрации Самойловского муниципального района Саратовской области.

Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Самойловского муниципального района осуществляет подготовку исходных данных для разработки сметной документации  на ремонт  и содержание автомобильных дорог.

Администрация Самойловского муниципального района выступает в роли заказчика

-     по изготовлению сметной документации,

-     по проведению ценовой экспертизы сметной документации,

-  на осуществление строительного контроля при проведении ремонта автомобильных дорог,

- проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района в рамках средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Самойловского муниципального района.

Подготовка аукционной документации, организация и проведение  аукционов по размещению муниципального заказа на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района возлагается на уполномоченные органы на размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд администрации Самойловского муниципального района.

- 6. Организация управления

- программой и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией программы и контроль за ходом ее реализации осуществляется главой Самойловского муниципального района Саратовской области.

- 7. Прогноз ожидаемых социально-экономических

- результатов реализации программы

Реализация настоящей Программы позволит улучшить состояние дорожной сети Самойловского муниципального района Саратовской области.

Своевременный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района будет способствовать развитию инфраструктуры района, улучшению инвестиционного климата, улучшению условий жизни.

Своевременный ремонт и содержание автомобильных дорог позволит эффективно использовать транспортные средства, экономить горюче-смазочные материалы, сократить вредные выбросы в атмосферу, повысить уровень безопасности дорожного движения.

Приложение к муниципальной программе «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района на 2025-2027 годы»

Перечень основных мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района Саратовской области

| № п/п | мероприятия | Протяженность км | объем финансирования всего в руб.: 115 798 900 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | всего: | 176,306 | 36 964 400 | 38 778 500 | 40 056 000 |
| 1 | Изготовление сметной документации, ценовая экспертиза сметной документации, осуществление стройконтроля за выполнением работ, ПОДД, оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры. |  | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 2. | Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района Саратовской области, в том числе: |  | 36 469 400 | 38 778 500 | 39 056 000 |
|  | Содержание дорог |  | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 2.1. | зимнее содержание | 176,306 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 2.2. | летнее содержание | 176,306 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
|  | Ремонт автодорог |  | 30 469 400 | 32 778 500 | 33 056 000 |
| 2.3. | ремонт а/д «Автоподъезд к с.Крийнички от а/д «Р-207 «Пенза-Балашов-Михайловка автомобильная дорога А-260» (на участке км 1+800- км 3+720) | 1,92 | 14 012 007,93 | - | - |
| 2.4. | ремонт участков а/д «Красавка-Полоцкое» | 2,0 | 7 413 858,83 |  |  |
| 2.5. | ремонт участков а/д «Благовещенка-Александровка | 1,0 |  | 11758165,71 |  |
| 2.6. | ремонт участков автодорог: -«Автоподъезд к с. Николаевка от а/д «с.Святославка - п.Краснознаменский» - «Автоподъезд к п. Тульский от а/п к с. Николаевка от а/д «с.Святославка - п.Краснознаменский» | 2,0 | 8 538 533,24 |  |  |
| 2.7. | ремонт участков автодороги «Автоподъезд к п.Штейнгардт от а/д «Самойловка-Казачка» | 0,5 |  |  | 3056000,00 |
| 2.8. | ремонт участков автодороги «Тюменевка-Полтавка» | 10,0 |  |  | 4500000,00 |
| 2.09. | ремонт участков автодороги «Передовой-Степное» | 3,6 |  |  | 4500000,00 |
| 2.10. | ремонт участков а/д «Самойловка-Голицыно» | 10,0 |  |  | 4500000,00 |
| 2.11. | ремонт участка а/д «Автоподъезд к с.Залесянка от а/д «Самойловка-Казачка» | 1,0 |  |  | 4500000,00 |
| 2.12. | Автоподъезд к с. Низовка от а/д «Р-207 «Пенза-Балашов-Михайловка автомобильная дорога А-260» | 0,5 |  | 5879082,86 |  |
| 2.13. | Красавка -Воронино | 1,5 |  | 15141251.43 |  |
| 3. | Приобретение дорожных знаков |  | 500 000 | 500 000 | 500 000 |