АДМИНИСТРАЦИЯ

Самойловского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.01.2025. № 5 |  |  |
| --- | --- | --- |

| Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального и текущего ремонта спортивных залов муниципальных образовательных организаций Самойловского муниципального района в 2025 г.» |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации Самойловского муниципального района от 31.12.2019 г. № 964 «Об утверждении порядка разработки и принятия муниципальных программ», Уставом Самойловского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Проведение капитального и текущего ремонта спортивных залов муниципальных образовательных организаций Самойловского муниципального района в 2025 г.» согласно приложению к настоящему положению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Самойловского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела образования администрации Самойловского муниципального района Кузовкина А.А.

- Глава Самойловского

- муниципального района

- Саратовской области 							М.А. Мельников

- Приложение к постановлению

- администрации Самойловского

- муниципального района

от 09.01.2025 г. № 5

Муниципальная программа

«Проведение капитального и текущего ремонт спортивных залов муниципальных образовательных организаций Самойловского муниципального района в 2025 г.»

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Проведение капитального и текущего ремонт спортивных залов муниципальных образовательных организаций Самойловского муниципального района в 2025 г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»; - Постановление Правительства Саратовской области от 29 декабря 2018 г. № 760-П “О государственной программе Саратовской области “Развитие образования в Саратовской области” - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; ### «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ |
| Заказчик программы | Отдел образования администрации Самойловского муниципального района Саратовской области |
| Основные разработчики программы | Отдел образования администрации Самойловского муниципального района Саратовской области, МБОУ СОШ с. Каменка |
| Цели и задачи программы | - Создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом; - приведение материально-технической базы общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2025 г. |
| Исполнители основных мероприятий | Филиал МБОУ СОШ с. Каменка в с. Криуша |
| Объем и источники бюджетного финансирования программы, руб. | Всего; Местный бюджет; Областной бюджет. 2025 г.:; 515 463,92; 15 463,92; 500 000,00. ИТОГО:; руб.; руб.; руб.. |
| Организация контроля над исполнением программы | Отдел образования администрации Самойловского муниципального района Саратовской области |
| Ожидаемые результаты | - Сохранность спортивных залов и помещений муниципальных общеобразовательных организаций Самойловского района. - Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций Самойловского района. |

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Система образования Самойловского муниципального района включает в себя 
3 базовых и 17 филиалов общеобразовательных организаций, 2 учреждения дополнительного образования, 7 дошкольных образовательных учреждений. На основании обследования состояния зданий образовательных организаций для принятия их к новому 2024/2025 учебному году было установлено следующее:

- в филиале МБОУ СОШ с. Каменка в с. Криуша спортивный зал требует проведения капитального ремонта, т.к. здание общеобразовательного учреждения было введено в эксплуатацию в 1968 году и за период работы общеобразовательной организации имеют значительный износ.

Данная Программа разработана с целью создания в общеобразовательной организации -филиале МБОУ СОШ с. Каменка в с. Криуша, расположенной в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом и приведение материально-технической базы общеобразовательного учреждения в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм.

- ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является создание в общеобразовательной организации Самойловского муниципального района, расположенной в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом и приведение материально-технической базы общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм.

### Задача Программы - приведение материально-технической базы учреждений образования Самойловского района в соответствие с требованиями санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Реализация Программы предусмотрена в течение 2025 года.

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

При своевременном и достаточном финансировании Программы предполагается достичь:

- Сохранность зданий и помещений муниципальных общеобразовательных организаций Самойловского муниципального района.

- Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций Самойловского муниципального района.

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объём финансового обеспечения Программы составляет 515 463,92 руб., в том числе средства:

- областного бюджета 500 000,00 руб.;

- местного бюджета 15 463,92 руб.

6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

На реализацию Программы могут повлиять как внешние, так и внутренние риски.

Внешними рисками могут являться:

-изменения федерального, регионального и местного законодательства (степень риска- средняя);

-возникновение на территории Самойловского района чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (степень риска –средняя).

Внутренними рисками могут являться:

-возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий из местного бюджета Самойловского муниципального района (степень риска- средняя).

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

-проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и при необходимости корректировки индикаторов, а также мероприятий Программы;

-перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И СРОКИ, КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Организация управления Программой включает в себя поэтапное выполнение намеченных мероприятий. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел образования администрации Самойловского муниципального района в порядке, установленном законодательством РФ и нормативно-правовыми документами Саратовской области и Самойловского района, в соответствии с мероприятиями, отражёнными в таблице 1.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе реализации Программы ожидаются следующие результаты:

- Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

- Сохранность спортивных залов и помещений муниципальных общеобразовательных организаций Самойловского муниципального района.

- Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций Самойловского муниципального района.

Приложение к Программе «Проведение

капитального и текущего ремонта спортивных залов

муниципальных образовательных организаций

Самойловского муниципального района в 2025 г.»

Перечень учреждений образования Самойловского муниципального района Саратовской области, где необходимо произвести капитальный ремонт спортивного зала в 2025 г.

| Наименование муниципальной образовательной организации | Наименование мероприятий | Сумма финансирования, руб. |
| --- | --- | --- |
| Филиал МБОУ СОШ с. Каменка в с. Криуша | Капитальный ремонт полов спортивного зала | 515 463,92 в том числе средства областного бюджета 500 000,00 средства местного бюджета 15 463,92 |
| Итого |  | 515 463,92 в том числе средства областного бюджета 500 000,00 средства местного бюджета 15 463,92 |