АДМИНИСТРАЦИЯ

Самойловского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.11.2023г. № 908 Об утверждении муниципальной программы «Создание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения Самойловского муниципального района Саратовской области».

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Создание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения Самойловского муниципального района Саратовской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Самойловского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить первого заместителя главы администрации Самойловского муниципального района Саратовской области.

Глава Самойловского

муниципального

района Саратовской области                                            М.А. Мельников

Приложение № 1 к постановлению администрации Самойловского муниципального района от 15.11.2023 г. № 908

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Создание муниципальной автоматизированной системы

централизованного оповещения

Самойловского муниципального района Саратовской области»

- Паспорт программы

| Наименование Программы | муниципальная программа «Создание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения Самойловского муниципального района Саратовской области» |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Указ Президента РФ от 13.11.2012 N 1522 "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций"; - Федеральный закон от 21.12.94г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - Федеральный закон от 12.02.98г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»; - Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; - Федеральный закон от 27.12.91г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»; - Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральный закон от 7 июля 2003г. №126-ФЗ «О связи»; - Постановление правительства РФ от 1 марта 1993 г. №177 «Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени»; - Постановление правительства РФ от 24 марта 1997 г. №334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - Постановление правительства РФ от 30 декабря 2003 г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; - Постановление правительства РФ от 31 декабря 2004 г. №895 «Об утверждении Положения о приоритетном использовании, а также приостановлении использования любых сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - Постановление правительства РФ от 26 ноября 2007 г. №804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; - Постановление правительства РФ от 22 мая 2008 г. №381 «О порядке предоставления участков для установки и (или) установки специализированных технических средств оповещения и мониторинга и информирования населения в местах массового пребывания людей»; - Распоряжение Правительства РФ от 25.10.03г. № 1544-р «О создании систем оповещения субъектов Российской Федерации»; - Совместные приказы МЧС России, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25 июля 2006г. N 422/90/376 "Об утверждении Положения о системах оповещения населения"; - Совместные приказы МЧС России, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 07 декабря 2005г. N 877/138/597 "Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения"; Совместные приказы МЧС России, МВД России и ФСБ России от 31 мая 2005 г. №428/432/321 «О порядке размещения современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций»; Совместные приказы МЧС России, МВД России и ФСБ России: от 28 октября 2008 г. №646/919/526 «Об утверждении Требований по установке специализированных технических средств оповещения и мониторинга и информирования населения в местах массового пребывания людей»; |
| Заказчик | администрация Самойловского муниципального района Саратовской области |
| Ответственный исполнитель | администрация Самойловского муниципального района Саратовской области |
| Разработчик | администрация Самойловского муниципального района |
| Цель Программы | # -своевременное доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера - передача в автоматическом и (или) автоматизированном режимах необходимой информации и сигналов оповещения для адекватного восприятия населением при угрозе возникновения или при возникновении ЧС; - возможность сопряжения с техническими устройствами, осуществляющих приём, обработку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях; - программное, техническое и организационное сопряжение, без применения дополнительных устройств сопряжения, с существующей региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО) Саратовской области; - возможность сопряжения (интеграции) с существующими на территории Самойловского муниципального района объектовыми (локальными) системами оповещения; - использование современных информационных технологий для своевременного и гарантированного информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях; - своевременная передача информации до органов управления РСЧС соответствующего уровня в целях принятия необходимых мер по защите населения; - управление оконечными средствами оповещения и информирования с пунктов управления органов повседневного управления РСЧС соответствующего уровня; - передача информации в заданных режимах (индивидуальный, избирательный, циркулярный, по группам по заранее установленным программам); - защита информации от несанкционированного доступа и сохранность информации при авариях в системе; - обеспечение повышение устойчивости функционирования МСО. |
| Задачи Программы | Доведение информации и сигналов оповещения до: - руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной подсистемы РСЧС, созданного муниципальным образованием; - специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории муниципального образования, в соответствии с пунктом 13 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"; - дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные производственные объекты; - населения, проживающего на территории муниципального района с использованием современных информационно-коммутационных технологий и программно-технических комплексов (технических средств и оконечных средств). |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2024 год: - разработка проектно-сметной документации на «Создание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения Самойловского муниципального района Саратовской области» 2025 год: - 0 2026 год: - приобретение оборудования 100000 руб. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - администрация Самойловского муниципального района Саратовской области |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования мероприятий программы в: - 2024 году составляет 196 000 руб. из бюджета Самойловского муниципального района Саратовской области 2025 год - 0 2026 год – 100000 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - в качественном отношении: повышение уровня защищённости территории Самойловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера; снижение количества погибших и пострадавших, а также размера материального ущерба вследствие чрезвычайных ситуаций и пожаров; обеспечение комплексного использования в автоматизированном и/или автоматическом режимах различных технических средств доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения; снижение времени доведения до населения сигналов оповещения и экстренной информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. - в количественном отношении: увеличение охвата оповещением населения; |
| Организация управления реализацией Программы | - управление реализацией программы осуществляется главой Самойловского муниципального района Саратовской области |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

- Муниципальная программа «Создание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения Самойловского муниципального района Саратовской области» направлена на организацию эффективной деятельности в сфере защиты населения и территорий Самойловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Полномочия органов местного самоуправления по созданию и поддержанию в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера установлены федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Законом Саратовской области от 28.02.2005 г.. № 21 «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».

- В настоящее время на территории Самойловского муниципального района функционируют региональная (далее - РАСЦО) и объектовые системы оповещения населения. РАСЦО Саратовской области (в том числе на территории Самойловского муниципального района) - это совокупность технических средств, линий связи и сетей вещания, а также организационных мероприятий, обеспечивающих доведение за заданное время и с заданной вероятностью формализованных сигналов и речевых сообщений до должностных лиц, дежурных служб и населения. Средства оповещения развернуты в населенных пунктах Самойловского муниципального района и включают в себя комплекс программно-технических средств, позволяющих осуществлять запуск 1 электросирены, расположенной только в р.п.Самойловка, а также доведение экстренной информации до населения путем перехвата каналов радио и проводного вещания.

- РАСЦО введена в эксплуатацию в конце 70-х годов прошлого века. В настоящее время большая часть аппаратуры оповещения имеет срок службы более 40 лет. В связи с установкой операторами проводной и радиосвязи цифровых автоматических телефонных станций и аппаратуры уплотнения нового поколения на линиях местной связи возникают трудности дистанционного запуска электросирены и сопряжения систем оповещения на всех уровнях. По состоянию на 1 января 2023 года доля населения, охваченного действием РАСЦО, составляет всего 12,4 процента. Локальные или объектовые системы оповещения (далее именуются - ЛСО) создаются на потенциально опасных объектах в соответствии с постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 г. № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов». В Самойловском муниципальном районе ЛСО не создаются. Однако на АО «Самараагропромпереработка» ОП Самойловка имеется электрическая сирена С-40 для оповещения работников организации и жителей, вблизи лежащих домов. Объектовая электрическая сирена интегрируются в местную систему оповещения и обеспечивают оповещение населения о любых опасностях в зоне ее действия. Обеспечение необходимого охвата населения, проживающего на территории района, системой оповещения и информирования с целью снижения возможного ущерба и предотвращения гибели людей при возникновении чрезвычайных ситуаций является важным фактором устойчивого социально- экономического развития Самойловского муниципального района.

- Оповещение населения должно осуществляться силами органов повседневного управления РСЧС - Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Саратовской области (далее именуется - ЦУКС), Главным управлением МЧС России по Саратовской области, МКУ «Единая дежурно - диспетчерская служба по Самойловскому муниципальному району Саратовской области (далее именуются – МКУ «ЕДДС»), дежурно-диспетчерскими службами организаций (ДДС). Анализ состояния действующей на территории Самойловского муниципального района системы оповещения населения позволяет выделить ряд проблем в обеспечении их готовности и устойчивости функционирования:

- - изношенность технических средств оповещения;

- - низкий охват сельского населения сетью электросирен и отсутствие мощных акустических устройств, не позволяющий своевременно привлечь внимание населения к электронным средствам массовой информации для передачи экстренных сообщений;

- - невозможность интеграции аппаратуры оповещения старого парка (П- 166) региональной системы оповещения с другими современными системами доведения информации до населения;

- - недостаточная подготовка диспетчерского состава к действиям по оповещению населения в установленные сроки;

- - недостаточное финансирование мероприятий по реконструкции системы оповещения и поддержанию их в готовности к применению.

- Реализация настоящей Программы позволит достичь социального эффекта, который будет заключаться в снижении количества погибших и пострадавших вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций;

- - экономического эффекта, который будет заключаться в снижении размера материального ущерба, а также в снижении издержек на обслуживание системы оповещения.

- 2. Основные цели и задачи программы, сроки ее реализации

Основная цель Программы:

- своевременное и гарантированное доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- передача в автоматическом и (или) автоматизированном режимах необходимой информации и сигналов оповещения для адекватного восприятия населением при угрозе возникновения или при возникновении ЧС;

- возможность сопряжения с техническими устройствами, осуществляющих приём, обработку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях;

- программное, техническое и организационное сопряжение, без применения дополнительных устройств сопряжения, с существующей региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО) Саратовской области;

- возможность сопряжения (интеграции) с существующими на территории Самойловского муниципального района объектовыми (локальными) системами оповещения;

- использование современных информационных технологий для своевременного и гарантированного информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях;

- своевременная передача информации до органов управления РСЧС соответствующего уровня в целях принятия необходимых мер по защите населения;

- управление оконечными средствами оповещения и информирования с пунктов управления органов повседневного управления РСЧС соответствующего уровня;

- передача информации в заданных режимах (индивидуальный, избирательный, циркулярный, по группам по заранее установленным программам);

- защита информации от несанкционированного доступа и сохранность информации при авариях в системе;

- обеспечение повышение устойчивости функционирования МСО.

Задачи Программы:

Доведение информации и сигналов оповещения до:

- руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной подсистемы РСЧС, созданного муниципальным районом;

- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории муниципального района, в соответствии с пунктом 13 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";

- дежурно-диспетчерских служб организаций, дежурно-диспетчерских служб организаций эксплуатирующих опасные производственные объекты;

- населения, проживающего на территории муниципального района с использованием современных информационно-коммутационных технологий и программно-технических комплексов (технических средств и оконечных средств).

Реализация программы рассчитана на 2024-2026 годы.

- Система программных мероприятий

Программой предусматриваются мероприятия на «Создание местной системы оповещения Самойловского муниципального района Саратовской области»

- Ресурсное обеспечение программы

Общая сумма затрат на реализацию мероприятий программы на «Создание местной системы оповещения Самойловского муниципального района Саратовской области» составляет:

в 2024 году составляет 196 000 рублей.

в 2025 году – 0

в 2026 году – 100000 рублей

Финансирование программы предусматривается за счет и в пределах средств бюджета Самойловского муниципального района.

- Механизм реализации программы

Механизм реализации программы включает организационную, экономическую и правовую составляющие, обеспечивающие управление программой и реализацию программных мероприятий.

Предложения об изменении положений программы вводятся в действие постановлением администрации Самойловского муниципального района Саратовской области.

Сектор по делам ГО и ЧС администрации Самойловского муниципального района осуществляют подготовку исходных данных на «Создание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения Самойловского муниципального района Саратовской области».

Администрация Самойловского муниципального района выступает в роли заказчика.

- 6. Организация управления

- программой и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией программы и контроль за ходом ее реализации осуществляется главой Самойловского муниципального района Саратовской области.

- 7. Прогноз ожидаемых социально-экономических

- результатов реализации программы

Реализация настоящей Программы позволит осуществить «Создание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения Самойловского муниципального района Саратовской области»

Приложение № 2

к постановлению администрации

Самойловского муниципального района

от 15.11.2023 г. № 908

Приложение к муниципальной программе

«Создание муниципальной автоматизированной

системы централизованного оповещения

Самойловского муниципального района

Саратовской области»

Перечень основных мероприятий по созданию

Муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения

Самойловского муниципального района

Саратовской области

| № п/п | Мероприятия | объем финансирования в руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | разработка проектно - сметной документации на создание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения Самойловского муниципального района Саратовской области | 196000 | - | - |
| 2 | приобретение оборудования | - | - | 100000 |
|  | Всего | 296000 |  |  |